# Laboratorio 4: Integracion y Despliegue Continuo en Azure

Autor: Joe Meza

Fecha: 12 de septiembre de 2026

Organizacion: company-jmeza (https://github.com/company-jmeza)

Repositorio: ms-nodejs-backend (https://github.com/company-jmeza/ms-nodejs-backend)

Suscripcion Azure: Azure 03

Region: West US

# Objetivo

Implementar un flujo de integracion y despliegue continuo para una aplicacion Node.js. El flujo debe ejecutar pruebas, generar un artefacto, construir una imagen Docker, publicarla en Azure Container Registry y desplegar la misma version de la imagen en Azure Container Apps para los ambientes dev, qa y prd, con aprobaciones manuales antes de promover a qa y prd.

# Resumen de resultados

| Actividad | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | Exitoso | 4 de 4 pruebas aprobadas |
| Pruebas de integracion | Exitoso | 5 de 5 pruebas aprobadas |
| Artefacto ZIP | Exitoso | build-artifact, 3.95 MB |
| Imagen Docker | Exitoso | my-nodejs-app:f81e405 |
| Despliegue dev | Exitoso | HTTP 200 en /api/items |
| Aprobacion y despliegue qa | Exitoso | Aprobado por mike1594 y HTTP 200 |
| Aprobacion y despliegue prd | Exitoso | Aprobado por mike1594 y HTTP 200 |
| Pipeline completo | Exitoso | Run 34708867118, duracion 4 min 48 s |

# 1. Infraestructura y configuracion previa

El Laboratorio 3 dejo preparados los recursos y controles requeridos por el flujo de CD:

- Grupo de recursos rg-cicd-terraform-app-jmeza.

- Azure Container Registry acrjmeza con SKU Basic.

- Container Apps aca-ms-jmeza-dev, aca-ms-jmeza-qa y aca-ms-jmeza-prd.

- Identidad administrada asignada por el sistema en cada Container App.

- Rol AcrPull para que cada identidad pueda obtener imagenes desde ACR.

- Secret organizacional AZURE_CREDENTIALS.

- Variable organizacional APELLIDO=jmeza.

- Ambientes GitHub dev, qa, prd, approval-qa y approval-prd.

- Variables ENV y API_PROVIDER_URL definidas por ambiente.

- Revisores requeridos en approval-qa y approval-prd.

Los valores de API_PROVIDER_URL usados fueron:

| Ambiente | ENV | API_PROVIDER_URL |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo | dev | https://dev.api.com |
| Calidad | qa | https://qa.api.com |
| Produccion | prd | https://api.com |

# 2. Implementacion del workflow

Se activo .github/workflows/main.yml con disparador push sobre la rama main. El workflow anterior de SonarQube fue retirado de .github/workflows y conservado como evidencia en laboratorio-2/archivo/build-sonarqube.yml; esto evita ejecutar un analisis contra la VM de SonarQube que ya habia sido eliminada.

El workflow activo contiene seis jobs secuenciales:

| Orden | Job | Ambiente GitHub | Proposito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CI | dev | Probar, generar ZIP, construir y publicar imagen |
| 2 | CD [dev] | dev | Desplegar la imagen en desarrollo |
| 3 | approval-qa | approval-qa | Solicitar aprobacion para calidad |
| 4 | CD [qa] | qa | Desplegar la misma imagen en calidad |
| 5 | approval-prd | approval-prd | Solicitar aprobacion para produccion |
| 6 | CD [prd] | prd | Desplegar la misma imagen en produccion |

La version de la imagen se obtiene del SHA corto del commit:

echo "short_sha=$(git rev-parse --short $GITHUB_SHA)" >> "$GITHUB_OUTPUT"

El commit que activo el pipeline fue f81e405 (https://github.com/company-jmeza/ms-nodejs-backend/commit/f81e4058022db7225047f734d6f950942f24bc6f), con el mensaje Add Azure Container Apps CD workflow.

# 3. Integracion continua y publicacion de imagen

El job CI completo correctamente los siguientes pasos:

- Checkout del repositorio y calculo del SHA corto.

- Configuracion de Node.js 20.

- Instalacion de dependencias con npm.

- Ejecucion de 4 pruebas unitarias.

- Ejecucion de 5 pruebas de integracion.

- Creacion y carga de build-artifact.zip.

- Autenticacion en Azure y ACR.

- Construccion y publicacion de la imagen Docker.

Figura 1. Job CI exitoso con pruebas, artefacto, autenticacion ACR y publicacion de imagen.

El workflow produjo el artefacto build-artifact, con un tamano visible de 3.95 MB en el resumen del run.

La imagen publicada fue:

acrjmeza.azurecr.io/my-nodejs-app:f81e405

Azure Container Registry registro un manifiesto Linux amd64 de 135,566,884 bytes y digest:

sha256:d106b417ac490d7b26baee15a56b505084b99a51ebf910dbcc309758c4a3abb3

Figura 2. Repositorio my-nodejs-app creado en acrjmeza.

Figura 3. Tag inmutable f81e405 publicado en Azure Container Registry.

# 4. Despliegue en desarrollo

Al terminar CI, el job CD [dev] configuro el acceso de aca-ms-jmeza-dev al registro mediante su identidad administrada y actualizo la aplicacion con la imagen f81e405.

El despliegue finalizo correctamente antes de solicitar la promocion a calidad. En ese punto GitHub Actions detuvo el flujo y mostro el boton Review deployments.

Figura 4. CI y CD de desarrollo completados; el pipeline espera aprobacion para qa.

La API desplegada en desarrollo respondio HTTP 200 y expuso en sus metadatos el proveedor https://dev.api.com.

Figura 5. Respuesta de /api/items en el ambiente dev.

# 5. Aprobacion y despliegue en calidad

El ambiente protegido approval-qa solicito revision manual. El usuario mike1594 aprobo la promocion y GitHub habilito el job CD [qa].

Figura 6. Aprobacion de approval-qa y ejecucion del despliegue de calidad.

La aplicacion de calidad quedo en estado En ejecucion dentro de Azure Container Apps.

Figura 7. Informacion general de aca-ms-jmeza-qa en Azure.

La revision activa aca-ms-jmeza-qa--0000001 recibio el 100% del trafico. El escalado a cero observado en el portal es el comportamiento normal del plan de consumo cuando no existen solicitudes.

Figura 8. Revision activa de calidad configurada con 100% del trafico.

El registro de la Container App utiliza Azure Container Registry e identidad administrada asignada por el sistema; no se habilitaron credenciales administrativas del ACR.

Figura 9. Configuracion de ACR mediante identidad administrada en aca-ms-jmeza-qa.

La API de calidad respondio HTTP 200 y mostro el proveedor https://qa.api.com.

Figura 10. Respuesta de /api/items en el ambiente qa.

# 6. Aprobacion y despliegue en produccion

Despues del despliegue de calidad, GitHub Actions solicito la aprobacion del ambiente approval-prd. El usuario mike1594 aprobo la promocion y el job CD [prd] completo todos sus pasos.

Figura 11. Despliegue de produccion completado correctamente.

La API de produccion respondio HTTP 200 y mostro el proveedor https://api.com.

Figura 12. Respuesta de /api/items en el ambiente prd.

# 7. Resultado integral del pipeline

El run 34708867118 (https://github.com/company-jmeza/ms-nodejs-backend/actions/runs/34708867118) finalizo con resultado Success y duracion total de 4 minutos 48 segundos.

| Job | Resultado | Duracion |
| --- | --- | --- |
| CI | Success | 56 s |
| CD [dev] | Success | 43 s |
| approval-qa | Success | 4 s |
| CD [qa] | Success | 40 s |
| approval-prd | Success | 3 s |
| CD [prd] | Success | 47 s |

Figura 13. Cadena CI/CD completa con los seis jobs exitosos.

La seccion Deployment protection rules conserva la trazabilidad de las dos decisiones manuales realizadas por mike1594.

Figura 14. Registro de aprobaciones para approval-qa y approval-prd.

# 8. Validacion final

Antes de iniciar la limpieza se consultaron los tres recursos con Azure CLI. Los tres se encontraban en estado Running, usaban la revision 0000001 y apuntaban exactamente a acrjmeza.azurecr.io/my-nodejs-app:f81e405.

| Container App | Revision lista | Imagen | Endpoint validado |
| --- | --- | --- | --- |
| aca-ms-jmeza-dev | aca-ms-jmeza-dev--0000001 | my-nodejs-app:f81e405 | /api/items HTTP 200 |
| aca-ms-jmeza-qa | aca-ms-jmeza-qa--0000001 | my-nodejs-app:f81e405 | /api/items HTTP 200 |
| aca-ms-jmeza-prd | aca-ms-jmeza-prd--0000001 | my-nodejs-app:f81e405 | /api/items HTTP 200 |

La ruta raiz / devuelve HTTP 404 porque la aplicacion no define ese endpoint. Esta respuesta no representa una falla del despliegue; la ruta funcional solicitada y validada es /api/items.

# Conclusiones

El laboratorio implemento una cadena CI/CD funcional y trazable. Un unico commit genero una imagen identificable por SHA, la publico en ACR y promovio exactamente la misma version por desarrollo, calidad y produccion. Las compuertas de GitHub Environments impidieron que qa y prd avanzaran sin aprobacion, mientras que las identidades administradas evitaron almacenar credenciales del registro en la aplicacion.

Las pruebas, el artefacto, la imagen, las aprobaciones, las revisiones y los endpoints quedaron registrados mediante enlaces y capturas. Con esto se verifico tanto el flujo automatizado como el resultado operativo de la aplicacion en Azure.